Phần 1 - Phân loại ý kiến trong Start–Stop–Continue

| Mã | Phân loại | Hướng xử lý / Viết lại |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển về Product Backlog để Product Owner xem xét tính năng thêm nút cho khách tự hủy đơn trên mạng xã hội |
| R-02 | Cần làm rõ | Viết lại cụ thể hành vi cần cải thiện thay vì nói chung chung: 'Thực hiện giao tiếp, trao đổi kỹ thuật rõ ràng hơn qua kênh chung thay vì tin nhắn riêng' |
| R-03 | Cách làm việc (đổ lỗi cá nhân) | Viết lại trung lập (không đổ lỗi cá nhân): 'Dừng việc thay đổi quy tắc vận hành và chuyển người mà không thông báo đồng bộ hoặc cập nhật tài liệu chung trước khi áp dụng' |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ nguyên (Ý kiến đúng về hành vi quy trình: dừng việc đổi quy tắc qua tin nhắn riêng mà thiếu cập nhật tài liệu chung) |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ nguyên (Duy trì việc pairing giữa kiểm thử (Khánh Vy) và phát triển luồng hội thoại (Nam) khi tái hiện lỗi) |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển về Product Backlog / Quản lý mục tiêu sản phẩm (chỉ số tỷ lệ AI tự trả lời 90%) |
| R-07 | Cách làm việc / DoD | Chuyển xử lý hoặc viết lại theo đúng QT1: Tuyệt đối không hạ chuẩn Definition of Done ('không còn lỗi mức nghiêm trọng cao') chỉ vì áp lực tiến độ Sprint |

Phần 2 - Sửa Improvement và xử lý Improvement cũ (IM-10-02)

Bảng các Improvement được chọn lọc và chuẩn hóa (tối đa 2 Improvement):

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Cập nhật đầy đủ tài liệu chung trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi quy tắc chuyển người nào. | Scrum Team (Nam & đại diện nhóm) | Cuối Sprint 12 | Lịch sử phiên bản tài liệu chung (Document version history) được cập nhật trước ngày triển khai quy tắc mới |
| Hoàn thành kiểm thử tích hợp (Integration Test) không muộn hơn Ngày 4 của Sprint, với điều kiện Scrum Master hỗ trợ yêu cầu cấp quyền môi trường thử nghiệm hoàn tất ngay trong Ngày 1. | Khánh Vy & Scrum Master | Ngày 4 của Sprint 12 | Nhật ký chạy ca kiểm thử tích hợp đầu tiên ghi nhận trên hệ thống trước hoặc vào Ngày 4 |

Xử lý Improvement cũ (IM-10-02): IM-10-02 (chạy Integration Test không muộn hơn Ngày 4) chưa hoàn thành ở Sprint 10 và Sprint 11 (mãi đến Ngày 8 mới test đầu tiên) không được bỏ qua hay chỉ đơn thuần gia hạn. Dựa trên dữ liệu thực tế (Ngày 4 Khánh Vy mới được cấp quyền môi trường), nguyên nhân gốc rễ là do thủ tục cấp quyền môi trường bị chậm. Do đó, nhóm xử lý bằng cách gắn trách nhiệm cho Scrum Master hỗ trợ hoàn tất phân quyền ngay trong Ngày 1 của Sprint 12, kết hợp vào Improvement thứ hai để đảm bảo không lặp lại sự cố

Phần 3 - Nhận xét cách điều phối buổi Sprint Retrospective

Hai điểm chưa phù hợp trong cách Scrum Master (SM) và Product Owner (PO) điều phối buổi họp

1. Scrum Master mở đầu bằng câu hỏi quy trách nhiệm cá nhân mang tính công kích ('Ai đã làm sáu khiếu nại bị phân loại sai?'). Điều này vi phạm nguyên tắc an toàn tâm lý và quy tắc tập trung vào hành vi/hệ thống thay vì cá nhân (QT2)

2. Product Owner lấn át khi trả lời thay và tự chọn giải pháp thay vì để Scrum Team cùng thảo luận và ra quyết định, trong khi Scrum Master không bảo vệ quy trình tự quản của nhóm

Tác động tới thành viên và nhóm:- Đối với thành viên: Tạo ra tâm lý sợ hãi, phòng thủ và mất an toàn tâm lý. Hậu quả trực tiếp là khi tên của thành viên xuất hiện trên bảng, họ cảm thấy bị quy chụp và chọn cách im lặng, ngừng phát biểu.- Đối với quyền cùng quyết định của Scrum Team: Phá vỡ tính tự chủ (self-organization) và quyền sở hữu quy trình của nhóm, biến buổi Retrospective từ nơi nhóm tự cải tiến thành nơi chịu sự áp đặt từ bên ngoài